UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO — ESCOLA POLITÉCNICA

eEDB-007 — Engenharia de Dados e Big Data

RELATÓRIO DE STATUS DO PROJETO TCC 3W PETROBRAS

Sistema para Detecção e Classificação de Eventos Indesejáveis

em Poços de Petróleo Offshore

Aluno: Alan Pinheiro da Silva

Data: 21/06/2026

1. VISÃO GERAL DO STATUS DO PROJETO

Inspeção completa do código em C:\projeto-3w-aws, comparação com os documentos v5/v6 e verificação do repositório GitHub petrobras/3W (versão 1.70.0, abril/2026). O projeto encontra-se em estágio avançado: pipeline ETL completo (Bronze→Silver→Gold), três modelos de ML treinados e avaliados, análise SHAP e threshold tuning concluídos, orquestração Airflow operacional, stack Docker configurada. As pendências críticas são a ingestão das 3 classes de evento faltantes e o deploy AWS via Terraform.

| Fase | Descrição | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 — Ingestão | GitHub API 3W — 6 de 9 classes baixadas | ✅ Parcialmente concluído |
| 2 — Bronze | Padronização de schema + auditoria bronze_at | ✅ Concluído |
| 3 — Silver | Validação física, fill NaN, fallback mediana | ✅ Concluído |
| 4 — Gold | 136 features, Z-Score, split estratificado | ✅ Concluído |
| 5 — ML Modelos | RF + XGBoost + LightGBM baseline treinados | ✅ Concluído |
| 6 — SHAP | TreeExplainer, 1200 amostras, 136 features | ✅ Concluído |
| 7 — Threshold Tuning | Grid search por classe, val → teste | ✅ Concluído |
| 8 — Orquestração | 3 DAGs Airflow configurados | ✅ Concluído |
| 9 — Docker Stack | Glue 4.0 + PostgreSQL + MinIO + Jupyter | ✅ Concluído |
| 10 — AWS Deploy | Terraform criado; terraform apply pendente | ⚠️ Pendente |
| 11 — Classes 3,5,8 | Severe Slugging, Prod. Loss, Hydrate: não ingeridas | 🚨 Crítico |

2. RESULTADOS DOS MODELOS DE MACHINE LEARNING

2.1 Desempenho dos Modelos — Baseline

Split estratificado 70/15/15 | 136 features | Z-Score normalizado no treino | 6 classes (0,1,2,4,6,7)

| Modelo | Hiperparâmetros | F1-Macro Validação | F1-Macro Teste | Acurácia Teste |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Random Forest | 150 árvores, class_weight=balanced | 90.99% | 91.13% | 99.63% |
| XGBoost | 500 rounds, early_stop=30, inverso da freq. | 89.90% | 90.02% | 99.33% |
| LightGBM ⭐ | 1000 rounds, early_stop=50, is_unbalance=True | 96.26% | 96.19% | 99.90% |

2.2 Impacto do Threshold Tuning por Classe

| Modelo | F1-Macro Baseline (Teste) | F1-Macro Tuned (Teste) | Ganho Δ |
| --- | --- | --- | --- |
| Random Forest | 91.13% | 93.73% | +2.60% |
| XGBoost | 90.02% | 95.74% | +5.72% |
| LightGBM | 96.19% | 96.19% | 0.00% (já no ótimo) |

2.3 Análise SHAP — Importância por Sensor (Global)

TreeExplainer sobre 1.200 amostras estratificadas do conjunto de teste. Apenas 2 dos 8 sensores possuem contribuição não-nula:

| Sensor | Importância Global SHAP | Observação |
| --- | --- | --- |
| T-JUS-CKP | 69.57% | Temperatura downstream da válvula choke — dominante em 6/6 classes |
| T-TPT | 30.43% | Temperatura topo da coluna de produção — relevante para DHSV |
| P-PDG, P-TPT, P-MON-CKP, P-JUS-CKGL, T-JUS-CKGL, QGL | 0.00% | 100% NaN na Silver — 6 sensores sem dados válidos |

Top 5 features LightGBM: T_TPT_roll_std_30_norm | T_JUS_CKP_delta_norm | T_TPT_roll_std_10_norm | T_TPT_roll_std_5_norm | T_JUS_CKP_roll_std_30_norm

2.4 Comparativo Split Temporal vs. Estratificado

| Split | Resultado RF (F1-Macro) | Observação |
| --- | --- | --- |
| Temporal (70%/15%/15%) | 24.5% | Classe 7 (Scaling) ausente do treino — modelo inválido |
| Estratificado (adotado) | 91.13% | Todas as 6 classes presentes no treino — resultado válido |

3. ACHADOS E PROBLEMAS IDENTIFICADOS

3.1 🚨 [CRÍTICO] Classes 3, 5 e 8 Ausentes do Pipeline

O problema descrito na monografia envolve 9 classes de eventos (0 a 8). O pipeline atual processou apenas 6 delas (0, 1, 2, 4, 6, 7). As classes ausentes são:

Classe 3 — Severe Slugging (Golfadas Severas)

Classe 5 — Rapid Productivity Loss (Perda Rápida de Produtividade)

Classe 8 — Hydrate in Production Line (Hidrato na Linha de Produção)

Impacto direto: o modelo atual NUNCA foi exposto a esses eventos durante o treino. Os resultados publicados (F1-macro 96.19%) representam um subproblema de 6 classes, não o sistema completo descrito no TCC. Correção imediata necessária antes da entrega.

3.2 🚨 [CRÍTICO] 6 de 8 Sensores com 100% de Valores Ausentes na Silver

A análise SHAP comprovou que os sensores P-PDG, P-TPT, P-MON-CKP, P-JUS-CKGL, T-JUS-CKGL e QGL têm contribuição zero para todos os modelos, o que é consistente com ausência total de valores válidos na camada Silver. O modelo aprende exclusivamente a partir de dois sensores de temperatura. Causas a investigar:

Poços do subset ingerido pertencem a uma configuração sem esses instrumentos

Bug de mapeamento de colunas na etapa de ingestão ou Silver

Limitação intrínseca do subset simulado do dataset 3W para esses poços

Se após ingestão das classes 3/5/8 e de mais poços os sensores ainda estiverem ausentes, a limitação deve ser documentada explicitamente na seção de Conclusão da monografia.

3.3 ⚠️ [MÉDIO] requirements.txt Incompleto

Pacotes usados em produção mas ausentes do requirements.txt:

lightgbm>=4.2.0  (modelo principal)

shap>=0.44.0  (análise de interpretabilidade)

joblib>=1.3.0  (serialização de modelos)

3.4 ⚠️ [MÉDIO] Pasta models/ Não Excluída pelo .gitignore

Os arquivos .joblib (RF, XGB, LGB) podem ultrapassar 100 MB cada. O .gitignore atual não cobre models/. Adicionar: models/*.joblib | Alternativa: Git LFS.

3.5 ⚠️ [BAIXO] README.md Desatualizado

O README menciona tecnologias não implementadas: Isolation Forest, Kinesis, Lambda, SageMaker, Step Functions. A implementação real usa LightGBM, Docker local, Airflow e MinIO. Atualização necessária antes da entrega.

3.6 ✅ [OK] Boas Práticas de Segurança Atendidas

.gitignore cobre data/, *.parquet, *.csv, .env, credentials.json, aws-keys.json, venv/

GITHUB_TOKEN, senhas PostgreSQL e MinIO: exclusivamente via os.environ.get()

.env.example disponível como template — nunca .env real no repositório

spark_config.py: lazy import do PySpark e defaults seguros para desenvolvimento local

4. REPOSITÓRIO PETROBRAS/3W — ESTADO ATUAL (JUNHO/2026)

| Aspecto | Informação |
| --- | --- |
| URL | https://github.com/petrobras/3W |
| Versão atual | 1.70.0 — lançada em abril de 2026 |
| Commits no branch main | 982 commits — projeto ativo e em evolução |
| Stars / Forks | 498 estrelas / 119 forks |
| Licença do código | Apache 2.0 |
| Licença dos dados | Creative Commons Attribution 4.0 Internacional |
| Estrutura do dataset | Arquivos Parquet em /dataset, organizados por subdiretório de classe |
| 3W Toolkit | Pacote Python para EDA, experimentação e benchmarks padronizados |
| Linguagem principal | Jupyter Notebook (98.7%) + Python (1.3%) |
| Governança | Dep. Flow Assurance + CENPES + Dep. Well Integrity (desde mai/2024) |

Atenção: a versão 1.70.0 pode incluir novas instâncias ou classes não presentes na versão local (tcc-3w-dataset/). Verificar o arquivo dataset/dataset.ini no repositório para confirmar a versão exata dos dados utilizados antes da entrega da monografia (necessário para reprodutibilidade e citação correta).

5. PRÓXIMOS PASSOS — ROADMAP ATÉ ENTREGA FINAL

SPRINT 1 — Alta Prioridade (22–28/06/2026)

1. Ingerir Classes 3, 5 e 8

python scripts/ingestao_unificada.py --classes 3 5 8

Re-executar ETL completo: Bronze → Silver → Gold

Re-treinar RF, XGB e LGB com as 9 classes (via dag_ml_training ou scripts diretos)

2. Investigar NaN nos 6 Sensores

Verificar arquivos .parquet brutos das classes ingeridas no GitHub 3W

Confirmar se P-PDG, P-TPT etc. contêm dados nos arquivos originais

Se sim: corrigir pipeline Silver | Se não: documentar como limitação do dataset

3. Corrigir requirements.txt

Adicionar: lightgbm>=4.2.0, shap>=0.44.0, joblib>=1.3.0

Testar: pip install -r requirements.txt em ambiente limpo

4. Atualizar .gitignore e README.md

.gitignore: adicionar models/*.joblib

README: refletir arquitetura real — LightGBM, Docker, Airflow, MinIO, 3W Toolkit

SPRINT 2 — Prioridade Média (29/06–11/07/2026)

5. Re-treinar com 9 Classes e Atualizar Monografia

Rodar dag_ml_training → atualizar tabelas de resultados nas seções 3.7-3.9

Se métricas caírem com classes novas: analisar por que e documentar

6. Deploy AWS via Terraform

Configurar variáveis AWS (ACCESS_KEY, SECRET_KEY, REGION, S3_BUCKET)

Executar: terraform plan → revisar → terraform apply

Validar pipeline de ponta a ponta no ambiente de nuvem

7. Validar DAGs no Airflow (Docker)

docker compose up -d → acessar http://localhost:8080

Testar dag_etl_3w_pipeline e dag_ml_training end-to-end

Registrar tempos de execução para incluir na monografia

SPRINT 3 — Finalização (12–21/07/2026)

8. Finalizar e Revisar a Monografia

Seção 3.7: atualizar com resultados das 9 classes completas

Seção 3.8 (SHAP): documentar achado NaN e resultado após correção

Capítulo 4 (Conclusão): incluir limitações identificadas (sensores, subset)

Verificar formatação ABNT, referências bibliográficas e Sumário

9. Preparar Apresentação Final

Deck resumindo: problema → arquitetura → resultados → conclusões

Preparar resposta para perguntas sobre limitações (NaN, classes, generalização)

Ensaiar demonstração do pipeline Docker se solicitada

6. RESUMO EXECUTIVO

| Item | Detalhe |
| --- | --- |
| Melhor modelo | LightGBM — F1-Macro 96.19% no teste |
| Acurácia geral (LGB) | 99.90% no conjunto de teste |
| Volume de dados | ~7,5 milhões de registros (6 classes) |
| Features engineered | 136 (rolling stats, lag, delta, brutos) — Z-Score no treino |
| Classes no modelo atual | 6 de 9 — ⚠️ faltam classes 3, 5, 8 |
| Sensores com dados | 2 de 8 — T-JUS-CKP (69.6%) + T-TPT (30.4%) |
| Sensores com 100% NaN | P-PDG, P-TPT, P-MON-CKP, P-JUS-CKGL, T-JUS-CKGL, QGL |
| Split adotado | Estratificado 70/15/15 — temporal descartado (classe 7 ausente) |
| Threshold Tuning | RF +2.6% ¦ XGB +5.7% ¦ LGB 0% (já no ótimo) |
| Pipeline ETL | Completo Bronze→Silver→Gold — orquestrado por 3 DAGs Airflow |
| Docker Stack | AWS Glue 4.0 + PostgreSQL 15 + MinIO + pgAdmin + Jupyter |
| AWS Deploy | Terraform configurado — terraform apply pendente |
| Segurança | Conforme — .gitignore + env vars — sem hardcode de credenciais |
| GitHub 3W (Petrobras) | Versão 1.70.0 (abr/2026) — projeto ativo, 498 stars |

AVALIAÇÃO GERAL: O projeto tem base técnica robusta e resultados de ML de alta qualidade. A resolução das duas pendências críticas — ingestão das classes 3/5/8 e investigação dos 6 sensores com NaN — é essencial para a validade científica do TCC e tecnicamente executável em 1 a 2 semanas. O projeto está no caminho certo para uma entrega de excelência em julho/2026.