CRONOGRAMA E STATUS DO PROJETO TCC

Detecção e Classificação de Eventos Indesejáveis em Poços Offshore

com Machine Learning e Engenharia de Dados

Alan Pinheiro da Silva  |  USP Escola Politécnica  |  eEDB-007  |  Atualização: 23 de junho de 2026

| ✔ CONCLUÍDO | ⟳ EM ANDAMENTO | ✖ BLOQUEADO | ○ PENDENTE | ⚡ AÇÃO IMEDIATA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

RESUMO GERAL — POSIÇÃO EM 23/06/2026

| # | Fase | Período | Situação Resumida |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Infraestrutura Docker | Abr–Mai 2026 | ✔ Stack completa: Airflow 2.9.2, Jupyter, MinIO, PostgreSQL |
| 2 | Ingestão 3W Dataset | Mai 2026 | ✔ Scripts prontos; 3 poços (00002/00004/00006) ingeridos |
| 3 | Pipeline ETL — Medallion | Mai–Jun 2026 | ✔ Bronze/Silver/Gold operacional — 136 features, scaler validado |
| 4 | EDA & Dashboard Streamlit | Jun 2026 | ✔ EDA completo; Dashboard Streamlit com tema PECE/USP dark |
| 5 | Machine Learning | Jun 2026 | ✔ RF 91,1% ¦ XGBoost 95,7% ¦ LightGBM 96,2% ¦ SHAP concluído |
| 6 | Monografia (ABNT) | Mai–Jul 2026 | ⟳ Título atualizado; Cap. 5/6 em revisão; PDF pendente |
| 7 | ⚡ Deploy AWS (Terraform) | Jul 2026 | ⚡ PRIORIDADE — migração para nuvem AWS com Terraform |
| 7b | Execução 3 Poços na AWS | Jul 2026 | ○ Rodar poços 00002/00004/00006 no pipeline cloud |
| 7c | Pipeline Todos os Poços | Jul–Ago 2026 | ○ Expandir para todos os poços e classes após validação |
| 8 | Entrega Final & Slides | Ago 2026 | ○ Slides ÚLTIMO step — após pipeline AWS completo validado |

⚡  SPRINT ATUAL — 23/06 A 23/07/2026  |  FOCO: DEPLOY AWS

| # | Tarefa | Prazo | Dependência |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Provisionar infra AWS: VPC, EC2, RDS, S3, IAM via Terraform | 23–25/06 | Scripts Terraform prontos em terraform/ |
| 2 | Configurar secrets AWS via variáveis de ambiente (.env seguro) | 23–25/06 | Conta AWS + IAM access keys |
| 3 | Deploy stack Docker na EC2 (Airflow 2.9.2 + MinIO + PostgreSQL) | 25–30/06 | EC2 provisionada + Docker instalado |
| 4 | Migrar dados Bronze/Silver/Gold para buckets S3 | 26–30/06 | Buckets S3 criados via Terraform |
| 5 | Ajustar DAGs Airflow: paths MinIO local → S3 AWS | 30/06–02/07 | Stack Docker na EC2 operacional |
| 6 | Executar pipeline 3 poços (00002/00004/00006) na AWS | 02–07/07 | DAGs Airflow apontando para S3 |
| 7 | Validar predições LightGBM ponta a ponta na nuvem | 07–10/07 | Gold layer S3 com dados válidos |
| 8 | Expandir ingestão para todos os poços e classes 3W | 10–16/07 | Pipeline 3 poços validado na AWS |
| 9 | Retreinar RF+XGBoost+LightGBM com dataset completo | 16–23/07 | Todos os dados disponíveis no S3 |

F1  Infraestrutura & Ambiente Docker   [Abr–Mai 2026]   ✔ CONCLUÍDO

| Entregável / Arquivo | Status | Descrição |
| --- | --- | --- |
| docker-compose.yml | ✔ CONCLUÍDO | Stack: PostgreSQL 15, MinIO, Airflow 2.9.2, Jupyter, pgAdmin |
| config/spark_config.py | ✔ CONCLUÍDO | Paths dinâmicos via PROJECT_DIR; SparkSession lazy |
| .env / .env.example | ✔ CONCLUÍDO | Credenciais segregadas; .env no .gitignore — GITHUB_TOKEN seguro |
| Segurança | ✔ CONCLUÍDO | Todos os secrets via variáveis de ambiente — nunca hardcoded |

F2  Ingestão de Dados (3W Dataset Petrobras)   [Mai 2026]   ✔ CONCLUÍDO

| Entregável / Arquivo | Status | Descrição |
| --- | --- | --- |
| scripts/ingestao_unificada.py | ✔ CONCLUÍDO | Ingestão via GitHub API — classes 0,1,2,4,6,7 |
| data/raw/*.parquet | ✔ CONCLUÍDO | 3 poços: WELL-00002, WELL-00004, WELL-00006 — 7,5 M registros |
| 6 classes disponíveis | ✔ CONCLUÍDO | Classes 3,5,8 ausentes nos 3 poços — expansão prevista na F7c |

F3  Pipeline ETL — Arquitetura Medallion   [Mai–Jun 2026]   ✔ CONCLUÍDO

| Entregável / Arquivo | Status | Descrição |
| --- | --- | --- |
| scripts/etl_bronze_silver_gold.py | ✔ CONCLUÍDO | Bronze/Silver/Gold operacional — fix dropna/fillna corrigido |
| 136 features Gold layer | ✔ CONCLUÍDO | Rolling(5/10/30)+Lags(1/3/5)+Delta+Brutos — 8 sensores |
| data/gold/scaler_stats.json | ✔ CONCLUÍDO | Z-Score: T-JUS-CKP μ=64,42 σ=4,48 ¦ T-TPT μ=116,48 σ=4,14 |
| Split estratificado 70/15/15 | ✔ CONCLUÍDO | StratifiedShuffleSplit — sem data leakage |
| dags/dag_etl_3w_pipeline.py | ✔ CONCLUÍDO | DAG principal Bronze→Silver→Gold |
| dags/dag_gold_rebuild.py | ✔ CONCLUÍDO | DAG rebuild Gold (trigger manual) |

F4  EDA & Dashboard Streamlit   [Jun 2026]   ✔ CONCLUÍDO

| Entregável / Arquivo | Status | Descrição |
| --- | --- | --- |
| notebooks/eda_3w.ipynb | ✔ CONCLUÍDO | 21 células, 9 seções — 9 figuras EDA na monografia |
| app.py — Dashboard Streamlit | ✔ CONCLUÍDO | 6 abas, tema dark PECE/USP — bug de logo corrigido (base64) |
| .streamlit/config.toml | ✔ CONCLUÍDO | Dark theme: Navy #003087, Gold #EDB931, Blue #2979FF |
| download_assets.py | ✔ CONCLUÍDO | Script logos PECE/USP locais (solução hotlink externo) |

F5  Modelagem & Machine Learning   [Jun 2026]   ✔ CONCLUÍDO

| Entregável / Arquivo | Status | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Random Forest | ✔ CONCLUÍDO | F1-macro: 91,1% ¦ Acurácia: 99,6% ¦ 150 árvores, class_weight=balanced |
| XGBoost (após threshold tuning) | ✔ CONCLUÍDO | F1-macro: 95,7% (+5,7pp) ¦ Acurácia: 99,3% |
| LightGBM ★ (recomendado) | ✔ CONCLUÍDO | F1-macro: 96,2% ¦ Acurácia: 99,9% ¦ is_unbalance=True |
| scripts/tune_thresholds.py | ✔ CONCLUÍDO | Threshold tuning por classe — ganho de 5,7pp no XGBoost |
| scripts/shap_analysis.py | ✔ CONCLUÍDO | SHAP TreeExplainer: T-JUS-CKP 69,6% ¦ T-TPT 30,4% |
| models/*.joblib + metrics.json | ✔ CONCLUÍDO | 3 modelos + métricas JSON + 11 gráficos SHAP/confusão |

F6  Monografia (ABNT NBR 14724)   [Mai–Jul 2026]   ⟳ EM ANDAMENTO

| Entregável / Arquivo | Status | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Título atualizado | ✔ CONCLUÍDO | Novo: Detecção e Classificação... com ML e Engenharia de Dados |
| Capa, Folha de Rosto, Ficha Catalográfica | ✔ CONCLUÍDO | ABNT completo; Orientador: Prof. Dr. Luiz Sérgio de Souza |
| Sumário automático (TOC Word) | ✔ CONCLUÍDO | Campo w:fldChar dirty=true — 57 headings com outlineLvl |
| Lista de Abreviaturas | ✔ CONCLUÍDO | 37 siglas do projeto documentadas |
| Cap. 1–4 (Intro → Metodologia) | ✔ CONCLUÍDO | Resultados ML reais; split estratificado documentado |
| Cap. 5 — Resultados & Análise | ⟳ EM ANDAMENTO | Em revisão — aguarda resultados com deploy AWS para complementar |
| Cap. 6 — Conclusão | ⟳ EM ANDAMENTO | Rascunho; revisão final após pipeline AWS completo |
| PDF final (ABNT) | ○ PENDENTE | Geração após conclusão dos Cap. 5/6 e deploy AWS |

F7  ⚡ Deploy AWS com Terraform — PRIORIDADE AGORA   [Jul 2026]

| Entregável / Arquivo | Status | Descrição |
| --- | --- | --- |
| terraform/vpc.tf | ✔ CONCLUÍDO | VPC, Subnets, Security Groups, Internet Gateway — prontos |
| terraform/ec2.tf | ✔ CONCLUÍDO | EC2 t3.large — Docker host (Airflow + MinIO + PostgreSQL) |
| terraform/s3.tf | ✔ CONCLUÍDO | Buckets: raw, bronze, silver, gold, models — prontos |
| terraform/rds.tf | ✔ CONCLUÍDO | RDS PostgreSQL 15 — metastore Airflow — pronto |
| terraform/iam.tf | ✔ CONCLUÍDO | IAM roles e políticas S3 — prontos |
| terraform apply | ⚡ AÇÃO IMEDIATA | ⚡ Próximo passo — provisionar infra na conta AWS |
| Stack Docker na EC2 | ○ PENDENTE | Airflow 2.9.2 + MinIO + PostgreSQL no EC2 AWS |
| DAGs apontando para S3 | ○ PENDENTE | Migrar paths: MinIO local → buckets S3 AWS |
| Pipeline 3 poços na AWS | ○ PENDENTE | 00002 / 00004 / 00006 rodando end-to-end na nuvem |
| Predição LightGBM na nuvem | ○ PENDENTE | Inferência batch validada no ambiente AWS |

Segurança: GITHUB_TOKEN, AWS_ACCESS_KEY_ID e AWS_SECRET_ACCESS_KEY sempre via variáveis de ambiente — nunca hardcoded no código.

F7b/c  Execução Completa — Todos os Poços e Classes   [Jul–Ago 2026]   ○ PENDENTE

| Entregável / Arquivo | Status | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Ingestão todos os poços 3W | ○ PENDENTE | Expandir de 3 para todos os poços disponíveis no dataset |
| Ingestão classes 3, 5, 8 | ○ PENDENTE | Ausentes nos 3 poços atuais — requerem outros poços do 3W |
| Gold layer completo na AWS | ○ PENDENTE | Reprocessar Bronze→Silver→Gold com dataset completo |
| Retreino RF+XGB+LightGBM (full) | ○ PENDENTE | Modelos retreinados com todos os poços e classes |
| Validação pipeline E2E na AWS | ○ PENDENTE | Ingestão → ETL → ML → Predição validado end-to-end |

F8  Entrega Final & Apresentação   [Ago 2026]   ○ PENDENTE

| Entregável / Arquivo | Status | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Monografia final (PDF) | ○ PENDENTE | Versão definitiva com todos os resultados cloud incluídos |
| Slides apresentação | ○ PENDENTE | ⚠️ ÚLTIMO STEP — após pipeline AWS completo validado |
| Repositório GitHub | ○ PENDENTE | Commit final, README atualizado, tag v1.0 |
| Defesa TCC | ○ PENDENTE | Data prevista: agosto 2026 |

Obs: Os slides são o ÚLTIMO entregável — somente após o pipeline AWS completo estar funcionando e validado com todos os poços.

LINHA DO TEMPO REVISADA — JUNHO A AGOSTO 2026

| Período | Foco Principal | Meta / Entregável |
| --- | --- | --- |
| ✔ Abr–Jun 2026 | Infra + ETL + ML + EDA | Pipeline local: Bronze/Silver/Gold ¦ RF/XGB/LGB treinados ¦ SHAP ¦ Dashboard Streamlit |
| ⚡ 23 Jun–7 Jul | Deploy AWS (Terraform) | VPC+EC2+S3+RDS provisionados ¦ Stack Docker na nuvem ¦ DAGs apontando S3 |
| ○ 7–16 Jul | Pipeline 3 poços na AWS | Ingestão→ETL→ML→Predição validado: WELL-00002, 00004, 00006 |
| ○ 16–23 Jul | Todos os poços e classes | Dataset completo no S3 ¦ RF+XGB+LGB retreinados ¦ pipeline E2E |
| ○ Jul–Ago | Monografia final + PDF | Cap. 5/6 com resultados AWS ¦ PDF ABNT ¦ GitHub tag v1.0 |
| ○ Ago 2026 | Slides + Defesa TCC | Deck 20–30 slides ¦ Defesa banca — agosto 2026 |

Documento gerado automaticamente por Claude (Cowork)  |  Projeto TCC eEDB-007  |  USP Escola Politécnica  |  23/06/2026